Zmluva o dielo č.105-V0-OTS-G-2021

uzatvorená   podľa  ustanovenia  §  536 a nasl. Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb.

# ZMLUVNÉ STRANY

| Objednávateľ: | Zhotoviteľ: |
| --- | --- |
| ŽOS Vrútky a. s. | xxxxxxxxxxx |
| Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky ###### Bankové spojenie: VÚB a.s. ###### IBAN: SK16 0200 0000 0000 0100 8362 ###### BIC: SUBASKBX ###### IČO : 31 615 619 IČ DPH : SK2020433877 Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 225/L Štatutárni zástupcovia: Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva Ing. Víťazoslav Moric - podpredseda predstavenstva | xxxxxxxxxxxx. Bankové spojenie: xxxxxxx. IBAN: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx SWIFT CODE: XXXXXX ###### IČO: XX XXX XXX IČ DPH : SKXXXXXXXX Obchodný register Okresného súdu xxxxxxxxxxxxxx Štatutárni zástupcovia: xxxxxxxxxxxxxxxxx. |

prehlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že sú k právnym úkonom  oprávnení a spôsobilí a  že na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto

Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva“ ):

PREAMBULA

Táto Zmluva je výsledkom obstarávania vyhláseného Objednávateľom na obstaranie zákazky s názvom „Výmena okien na Administratívnej budove ŽOS Vrútky a.s.“ (ďalej len „dielo“). Dielo realizuje Objednávateľ ako súčasť projektu spolufinancovaného zo zdrojov OP Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky s názvom „Výmena okien na Administratívnej budove ŽOS Vrútky a.s.“ ako sa uvádza v zrealizovanom obstarávaní a všetkých prílohách tejto Zmluvy sa považuje za zhodný s tu zavedeným pojmom „dielo“.

      - PREDMET ZMLUVY

- Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas podľa podmienok tejto Zmluvy vykonať dielo: Výmena okien na Administratívnej budove ŽOS Vrútky a.s.“ .

Technická špecifikácia diela (detailný opis diela) tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Zoznam obstarávaných položiek diela (vo forme „výkaz- výmer” v MS Excel) tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Technická špecifikácia okien a dverí tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

Prílohy č.1, 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude realizovať a vykoná dielo ako celok v zmysle rozsahu položiek uvedených v Prílohe č.2. Predmetné položky tvoria logický celok, t.j. pre účely realizácie diela sa jedná o súbor tovarov a/alebo služieb a/alebo prác, ktoré z hľadiska ekonomického, technického, funkčného alebo z hľadiska realizácie nie je možné alebo účelné deliť.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela podľa Čl. 2. bodu 2.2.  tejto Zmluvy sprievodnú Technickú dokumentáciu: vyhlásenia o zhode resp. certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov,  Návod na obsluhu a údržbu okien a dverí v slovenskom jazyku (dokumentácia podľa tohto bodu 1.3. ďalej len „dokumentácia“).

      - ČAS PLNENIA, MIESTO ODOVZDANIA A PODMIENKY PLNENIA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných touto Zmluvou vykonať dielo v celom rozsahu podľa Čl. 1. tejto Zmluvy do 13 mesiacov  od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo podľa harmonogramu písomne schváleného Objednávateľom.

- Po riadnom a včasnom vykonaní diela podľa Čl. 1. tejto Zmluvy podpíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude podkladom pre vystavenie konečnej faktúry.

- Dohodnutým miestom vykonania diela v celom rozsahu podľa Čl. 1. tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa. Prepravu všetkých komponentov potrebných k realizácii diela zo sídla Zhotoviteľa do sídla Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.

- Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa podpisom Preberacieho protokolu podľa bodu 2.2. tohto Čl. 2. tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Čl. 1 bodu 1.1. tejto Zmluvy vykonávať tak, aby nedošlo k obmedzeniu výrobného procesu u Objednávateľa.

      - CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- Cena riadne a včas vykonaného diela v celom rozsahu podľa ČI. 1. tejto Zmluvy predstavuje celkovú čiastku xxx.xxx,- € (slovom xxxxxx eur) bez DPH.

- V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na prepravu všetkých komponentov do miesta sídla Objednávateľa a súvisiace poistenie, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dielo nasledovne:

a) prvú zálohovú faktúru vo výške 20% z celkovej ceny diela podľa Čl. 3. bodu 3.1. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpise tejto  Zmluvy oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy v zmysle Čl. 6. bodu 6.6. tejto Zmluvy. Splatnosť správne vystavenej zálohovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

b) druhú zálohovú faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela podľa Čl. 3. podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vystavení písomného potvrdenia Objednávateľa o ukončení prác v rámci vykonania diela na 1.NP, 2.NP a 3.NP Administratívnej budovy ŽOS Vrútky a.s. Splatnosť správne vystavenej zálohovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

c) konečnú faktúru vo výške 50% z celkovej ceny diela podľa Čl. 3. bodu 3.1. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom a včasnom odovzdaní diela v celom rozsahu v zmysle Čl.1 tejto Zmluvy a po podpísaní Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 2 bodu 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ vystaví  Objednávateľovi konečnú faktúru na cenu diela podľa Čl.3 bodu 3.1.  tejto Zmluvy, v ktorej budú odpočítané uhradené zálohové platby. Splatnosť správne vystavenej konečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- Všetky faktúry vystavené Zhotoviteľom musia obsahovať zákonné a zmluvné náležitosti, najmä:

- označenie „Faktúra” a jej číslo,

- obchodné meno a sídlo Objednávateľa,

- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,

- lehota splatnosti faktúry,

- názov Projektu,

- kód ITMS Projektu,

- číslo a názov Zmluvy o dielo,

- bankové spojenie Zhotoviteľa,

- bankové spojenie Objednávateľa,

- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

- náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ),

- podpis zodpovednej osoby za Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi predloží v písomnej a elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) podrobný rozpočet dodaných položiek uvedených v Zozname obstarávaných položiek, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy. Záväznú detailnú špecifikáciu cien (na úroveň jednotlivých detailných položiek) sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v súlade s predloženou cenovou ponukou.

      - PODMIENKY PLNENIA

- Zmluvné strany sa dohodli, že:

- Objednávateľ písomne potvrdí Zhotoviteľovi montážnu pripravenosť' ( e-mailom),

- Zhotoviteľ zaháji realizáciu diela najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

- Zhotoviteľ počas realizácie diela bude viest' stavebný denník,

- Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi priestor pre uloženie tovaru potrebného k realizácii diela pred začatím realizácie, šatňu pre zamestnancov Zhotoviteľa,

- Zhotoviteľ berie na vedomie realizáciu diela za plnej prevádzky u Objednávateľa,

- Zhotoviteľ je povinný v sídle Objednávateľa dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne nariadenia Objednávateľa a iné príslušné všeobecne záväzné právne normy a nariadenia,

- Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi harmonogram prác najneskôr do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi poistnú Zmluvu zodpovednosti za škodu (Zhotoviteľa) ) min. v rozsahu hodnoty ceny diela podľa Čl.3 bodu 3.1.  tejto Zmluvy a to najneskôr do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov v sídle Objednávateľa a zároveň sa zaväzuje znášať všetky škody vzniknuté z prípadných úrazov svojich zamestnancov, ako aj iné škody zavinené jeho zamestnancami          v sídle Objednávateľa.

- Osobami zodpovednými za koordináciu diela sú:

- za Zhotoviteľa: 	XXX

- za Objednávateľa:	XXX

- ZÁRUKA ZA AKOSŤ

5 1. Záručná doba na celé dielo je 5 rokov od podpísania Preberacieho protokolu.

5. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na záručný servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy písomne, respektíve formou faxu, resp. e-mailu a odstrániť nahlásenú chybu do 7 kalendárnych dní od jej nahlásenia.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať aj pozáručný servis na dielo po uplynutí záručnej doby. Pozáručný servis bude Zhotoviteľ vykonávať na základe objednávky Objednávateľa.

- ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva sa uzatvára v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. : KZP-PO4-SC421-2018-46/AJH6 s poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva o NFP“),

Názov projektu		:	Zníženie energetickej náročnosti v ŽOS Vrútky a.s.

Kód projektu v ITMS2014+	:	 310041AJH6

Miesto realizácie projektu	:	 Vrútky

Výzva – kód Výzvy	:	 OPKZP-PO4-SC421-2018-46.

- Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy do uplynutia lehôt platnosti uzatvorenej Zmluvy o NFP (uvedené v čl. 7, ods. 7.2 Zmluvy o NFP), minimálne však 10 rokov po skončení záručnej doby podľa Čl. 5 tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly, auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že disponuje potrebnou technológiou a potrebnými finančnými prostriedkami na riadne a včasné vykonanie diela, riadne zistil a oboznámil sa s podmienkami vykonávania diela, potrebným rozsahom prác, s priestormi pre vykonávanie diela a s jeho okolím, získal a riadne preveril všetky potrebné informácie v súvislosti s ním, presvedčil sa o stave a povahe priestorov vykonávania diela, vrátane povrchových a podpovrchových podmienok a prípadného dopadu vykonávania diela na životné prostredie, o rozsahu a povahe prác a technológií nevyhnutných pre vykonanie diela a prístupových a príjazdových cestách na miesto vykonávania diela.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií a nárokov voči Objednávateľovi odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k úplnému plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly sprostredkovateľského orgánu neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

- Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy predloží zoznam subdodávateľov, ktorý bude obsahovať údaje o všetkých známych subdodávateľoch, v rozsahu názov subjektu a IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalej predmet subdodávky a rozsah subdodávky. Zhotoviteľ a všetci subdodávatelia sú povinní vlastniť oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom dodávky a subdodávky. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č.6 tejto Zmluvy. Pokiaľ je to relevantné podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

-	po ukončení a doručení Objednávateľovi výsledku finančnej kontroly diela, na základe ktorej došlo k uzatvoreniu tejto Zmluvy, v rámci ktorej  sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania diela a zároveň

-      po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi.

6.7. 	Pre vylúčenie všetkých pochybností Zhotoviteľ prehlasuje, že pandémia spôsobená prenosným ochorením COVID-19 nemá vplyv na riadne plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy a nebude sa považovať za udalosť vyššej moci.

6.8.	Zhotoviteľ sa zaväzuje byť počas celej doby trvania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok VOP-OBJ-V1-060716, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a tvoria Prílohu č.4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia so Všeobecnými obchodnými podmienkami VOP-OBJ-V1-060716 , ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy a zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach VOP-OBJ-V1-060716 musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dva pre každú zmluvnú stranu.

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY SÚ PRÍLOHY:

# Príloha č.1:	Technická špecifikácia (detailný opis predmetu zákazky)

# Príloha č.2:	Zoznam obstarávaných položiek diela (vo forme „výkaz- výmer” v MS Excel)

# Príloha č.3:	Technická špecifikácia okien a dverí

# Príloha č.4	Všeobecné obchodné podmienky VOP-OBJ-V1-060716

# Príloha č.5	Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci obstarávania

# Príloha č.6	Zoznam subdodávateľov

Vo Vrútkach, dňa .....................                                                                                               V ......................, dňa .......................

za Objednávateľa:                                                                                                                 	 za Zhotoviteľa:

ŽOS Vrútky a. s.

....................................

Ing. Alexej Beljajev

predseda predstavenstva

.......................................

Ing. Víťazoslav Moric

podpredseda predstavenstva